 
Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/215/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie


z dnia 23 września 2009 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2007 – 2013

	
	Nazwa

inwestycji
	Wartość

 w zł
	Termin realizacji
	                                                     Wydatki w poszczególnych latach

	
	
	
	Rozpo-

częcia
	Zakoń-

czenia
	               2007
	   2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	
	Wysokość

Wydatków

   w   zł
	Źródła finansowania
	
	
	
	
	
	

	1
	           2
	     3
	    4
	   5
	     6
	         7
	    8
	  9
	 10
	11
	12
	13


	1.
	Termomo-

dernizacja
	500.000
	2012
	2013
	0
	RPO,

własne,

iPROW
	0
	0
	0
	0
	200.000
	300.000

	2.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	   110.000
	2009
	2011
	0
	Środki własne
	0
	30.000
	30.000
	50.000
	0
	0

	3.
	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Nowe Dąbie-Rzywno-Pszczółczyn- Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo.
	5.800.000
	2009
(Projekt)
	2011
	0
	PROW,

Środki własne
	0
	100.000
	0
	5.700.000
	0
	0

	4.
	Kanalizacja Osiedla Nowy Rynek i Nowy Rynek II
	3.500.000
	2008
	2009
	0
	RPO
PROW,

WFOŚ

Środki własne
	2.000.000
	1.500.000
	0
	0
	0
	0

	5.
	Wykonanie nawierzchni ul. Rzemieślniczej
	115.915

	2008
	2009
	0
	PROW
Środki własne
	48.915
	67.000
	0
	0
	0
	0

	6.
	Wykonanie nawierzchni

 ul. Mickiewicza
	565.000
	2009
(Projekt)
	2010
	0


	PROW
Środki Urzędu Marszałkowskiego, śr. własne
	0
	0
	565.000
	0
	0
	0

	7.
	Remont chodnika w centrum wsi Lubostroń

	100.000
	2011
	2011
	0
	PROW,

środki własne,


	0
	0
	0
	100.000
	0
	0

	8.
	Remont kortu tenisowego


	  150.000
	2011
(Projekt)
	2012
	0
	PROW,
Środki własne

	  0
	0
	0
	0
	150.000
	0

	9.
	Wykonanie nawierzchni

ul. Kwiatowej
	     80.000
	2010
	2010
	0
	PROW
Środki własne


	0
	0
	80.000
	0
	0
	0

	10.
	Wykonanie nawierzchni

ul. Słonecznej
	     50.000
	2010
	2010
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	50.000
	0
	0
	0

	11.
	Wykonanie nawierzchni 

ul. Sportowej
	   120.000
	2010
	2011
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	50.000
	70.000
	0
	0

	12.
	Rewitalizacja parku na Łabiszyńskiej „Wyspie”
	274.000
	2009
	2009
	0
	PROW

Środki własne
	0
	274.000
	0
	0
	0
	0

	13.
	Wykonanie nawierzchni 

ul. Cichej
	      80.000
	2010
	2010
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	 80.000
	0
	0
	0

	14.
	Wykonanie nawierzchni

ul. Jasnej
	      50.000
	2009
	2009
	0
	PROW
Środki własne
	0
	50.000
	0 
	0
	0
	0

	15.
	Kanalizacja ulic:11 Stycznia, Sienkiewicza, Farna, Plac 1000-lecia, Jana Pawła II

Szubińskiej,Mickiewicza,Parkowej,Krótkiej,Wąskiej,Bankowej,Zaułek.
	5.000.000
	2012
	2013
	0
	RPO

PROW 
WFOŚ i GW
Środki własne
	0
	0
	0
	0
	2.000.000
	3.000.000

	16.
	Wykonanie nawierzchni

ul. Spacerowej

	    50.000
	2009
	2009
	0
	PROW
Środki własne
	0
	50.000
	0
	0
	0
	0

	17.
	Wykonanie nawierzchni 

ul. Nowy Rynek i ul. Osiedlowej
	150.000

130.000
	2010
2010
	2011

2011
	0

0
	PROW
Środki własne
	0

0
	0
0
	50.000

  30.000
	100.000

100.000
	0

0
	0

0

	18.
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ojrzanowie
	  60.000
	2013
	2013
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	0
	0   
	0
	60.000


	19.
	Wykonanie nawierzchni 

ul. Długiej
	 320.000
	2012
	2013
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	0
	0
	160.000
	160.000

	20.
	Przebudowa drogi gminnej

Jabłowo Pałuckie –Chomętowo

	535.000
	2010 
	2010
	0
	PROW, Urząd Marszałkowski,
Środki własne
	0
	0
	535.000
	0
	0
	0

	21.
	Wymiana rur wodociągowych azbestowych
	500.000
	2013
	2020
	0
	EOG/RPO

inne


	0
	0
	0
	0
	0
	50.000

	22.
	Budowa kładki przez kanał notecki
	  400.000
	2010
	2011
	0
	PROW
Środki własne
	0
	0
	200.000
	200.000
	0
	0

	23.


	Kanalizacja Nowego Dąbia
	 3.000.000
	2013
	2015
	0
	RPO/PROW
	0
	0
	0
	0
	0
	120.000

	24.
	Remont świetlicy wiejskiej w Jeżewie 
	70.000,00
	2009
	2009
	0
	PROW

własne
	0
	70.000
	0
	0
	0
	0

	25.
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ”ORLIK” w Łabiszynie  
	1. 200. 000
	2010
	2010
	0
	Środki krajowe,  wojewódzkie  i własne
	0
	0
	1 200 000
	0
	0
	 0


PAGE  
2

